|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tú carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT   ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? |
| Hasta la semana 9 he logrado cumplir con la mayoría de las actividades planificadas, principalmente aquellas relacionadas con la definición del problema, análisis de soluciones existentes y diseño inicial del prototipo. Estas primeras etapas se desarrollaron dentro de los plazos previstos, gracias a una buena organización grupal y a que usamos herramientas como Google Drive para centralizar los avances. |

|  |
| --- |
| 2. ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? |
| He enfrentado las dificultades priorizando tareas y adaptando el orden de ejecución según mi disponibilidad y el nivel de complejidad. Por ejemplo, cuando vi que la parte del escaneo sería más demandante, decidí adelantar actividades como el diseño de la interfaz y la estructura de datos, para luego enfocarme con más calma en lo técnico. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento:  ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? |
| Evaluando mi trabajo hasta esta etapa, siento que he cumplido con mis responsabilidades y he sido constante en el avance del proyecto. Destaco mi capacidad para investigar por mi cuenta, resolver problemas técnicos y buscar soluciones prácticas cuando las cosas no salen como esperaba.  Un aspecto que sé que debo mejorar es la documentación. A veces avanzo rápido en lo técnico y no dejo registrado todo lo que implemento, lo que podría dificultar futuras revisiones. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT  ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? |
| Mi principal inquietud en este punto es si el ritmo de avance que llevo es el adecuado, considerando el tiempo que queda y las tareas técnicas que aún tengo por delante. Me gustaría saber si lo que he logrado hasta ahora va en línea con lo esperado para esta etapa, o si debería ajustar el enfoque y priorizar aspectos más específicos del prototipo.  También me surge la duda de qué tan completo debe ser el sistema para efectos de evaluación: ¿es preferible avanzar en más funcionalidades. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT  ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? |
| Como esta reflexión es individual, no me corresponde redistribuir tareas del grupo, pero sí puedo mencionar que he asumido algunas actividades nuevas que surgieron durante el avance, como la búsqueda de imágenes reales de productos para hacer pruebas con el OCR, o el diseño de una lógica más clara para la validación de los datos capturados. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal  ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? |
| Desde mi experiencia personal, el trabajo en grupo ha sido positivo. Me he sentido cómodo con la forma en que nos organizamos, y valoro que haya disposición a colaborar y a asumir tareas cuando se necesita. Creo que cada uno ha aportado desde sus habilidades, lo cual ha sido clave para avanzar.  Un aspecto que considero mejorable es la formalización de acuerdos. A veces tomamos decisiones en el momento, sin dejarlas registradas, y eso puede generar confusiones más adelante. |